2018年景宁县财政支农项目实施方案简表

| 项 目 名 称 | 景宁县大漈乡高山冷水茭白综合市场提升 |
| --- | --- |
| 项目建设主体 | 景宁畲族自治县大漈乡人民政府 |
| 项目实施地点 （具体到地块名称） | 大漈乡茭白市场 | 土地 | 性质或来源 |  |
|  |  |  | 承包期限 |  |
| 法人代表及电话 | 刘海华 0578-5066952 | 联系人及电话 | 张伟龙 0578-5625739 |
| 项目建设期限 | 1年 |
| 本项目立项前 原有产业基础 | 亩（头羽、米、台等）。 |
| 本项目计划拟 建设产业规模 | 亩（头羽、米、台等）。 |
| 计划总投资 | 261.46 万元（其中：申请财政补助 250 万元，自筹 11.46 万元）。 |
| 建设规模及 主要建设内容 | 全面提升大漈高山冷水茭白产业5000亩。主要建设内容：新建钢棚、原钢棚修复、茭白池、深水井、冰库、围墙及大门、不锈钢蓄水池及其他附属项目等。 |
| 序号 | 项目建设分项名称 | 规格 型号 | 规模（数量） | 单价 | 投资计划 （万元） | 申请财政补助 （万元） | 进度 安排 |
| 一 | 基础设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市场地面硬化 |  | 2246m2 |  | 29.08 | 29.08 |  |
| 2 | 钢棚 |  | 189m2 |  | 15.8 | 15.8 |  |
| 3 | 原钢棚修复 |  | 1项 |  | 8 | 8 |  |
| 4 | 茭白池 |  | 626m2 |  | 66.58 | 66.58 |  |
| 5 | 深水井 |  | 2座 |  | 11 | 11 |  |
| 6 | 冷库（含基础设施） |  | 1000m3 |  | 65.28 | 65.28 |  |
| 7 | 围墙及大门 |  | 223m |  | 26.86 | 26.86 |  |
| 8 | 不锈钢蓄水池 |  | 200m3 |  | 22 | 22 |  |
| 9 | 排水检查井 |  | 20座 |  | 4.53 | 4.53 |  |
| 10 | 路灯（灯具、电缆、套管等） |  | 21套 |  | 1.04 | 0 |  |
| 11 | 其他附属项目 |  | 3项 |  | 11.29 | 0.87 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 技术推广 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其 它 |  |  |  |  |  |  |
| 新增生产能力和效益分析 | 该项目建成后，对茭白的生产、销售及田园美化等起着至关重要的作用，为我乡农旅结合奠定基础；大大提高了茭白品质，增加了效益，为我县高山茭白产业持续健康发展提供了示范样板，经济效益、社会效益和生态效益显著。 |